
ส่วนที่ 1
บทนำ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรและรายได้ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนด ประเภทของแผนพัฒนาไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด ยุทธศาสตร์ขึ้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะ ดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) รวมทั้งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาสามปีจึงเป็น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีซึ่งจะมีลักษณะวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดทำและประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้นิยามความหมายของแผนพัฒนาสามปี ว่า
 “ แผนพัฒนาสามปี หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดเป็นการ กำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  ” 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา หนึ่งๆอาจจะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี ยังต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลยังต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนแผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะกว้างๆ ดังนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ จัดทำงบประมาณประจำปี 
2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เมื่อได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องถึงขั้นตอนใน การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปีซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำขั้นตอน ดังนี้ 
- ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน 
- ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
- ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
- ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา 
- ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี 
- ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ จะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ จะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติใน การดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
1) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำได้ ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของ ประชาชนด้านนี้จึงมีอีกจำนวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึงพื้นที่ตาม แผนพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงนำสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และดำเนินการจัดทำประชาคม เสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปจัดทำ แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขในปีต่อไป 
2) ด้านเศรษฐกิจ 
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ทำให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การ บริหารส่วนตำบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุน ให้ประชาชนดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมี การรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทำธุรกิจขนาดย่อม จัดหาตลาดกลางร้านค้า ชุมชน ศูนย์จำหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ นำสินค้ามาจำหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
3) ด้านสาธารณสุข 
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือ การพัฒนาประเทศซึ่ง รัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการ ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ 
4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษา เป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทำให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ ดำเนินชีวิตน้อยลงจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 
5) ด้านสังคม 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทำให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้มีการส่งเสริม ความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
6) ด้านการเมืองการบริหาร 
รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน ร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการขุดลอก คูระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ต่อไป 
การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพในภาพรวม ดังนี้
1. จุดแข็ง (STRENGTHS)
 
( มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเกือบ 100 %


( มีกองทุน กลุ่มอาชีพ ที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มข้าวโพดหวาน กลุ่มเลี้ยงแพะ  เป็นต้น


( มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
( มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ตำบลท่าแพ
                   
( มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล


( การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


( มีระบบการประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าสาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน


( พื้นที่มีขนาดเล็กสามารถพัฒนาได้อย่างทั่วถึง


( เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆ ของอำเภอท่าแพ


( มีถนนสายหลัก (ถนนทางหลวงหมายเลข 416) ตัดผ่านและมีสายรองใช้ในการคมนาคม
                        ขนส่งถ่ายสินค้า
                   
( มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม


( มีคลองท่าแพ (คลองบาราเกตุ) เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์และเป็นสายหลัก
                        ในการหล่อเลี้ยงประชาชนในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
                   
( อปท.มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
                        อย่างต่อเนื่อง


( เป็นตำบลที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายและ
                        ไม่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
( มีความหลากหลายในด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา แต่ประชาชนสามารถอยู่รวมกันได้
                        อย่างมีความสุข


( มีส่วนร่วมระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
2. จุดอ่อน ( WEAKNESSES )


( โครงการบางโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องใช้งบประมาณสูง 
                        อปท. ไม่สามารถดำเนินงานได้ เพราะมีงบประมาณน้อย
( การคมนาคมยังเป็นถนนลูกรังและฝุ่นเป็นจำนวนมาก


( ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


( ชุมชนขาดความร่วมมือ และการรวมกลุ่ม


( พื้นที่รับผิดชอบมากไม่สมดุลกับงบประมาณในการพัฒนาเพื่อการรองรับการขยายตัวจาก
                        ชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมือง


( ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่


( ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน


( มีพื้นที่ราบลุ่มยากแก่การควบคุมน้ำท่วม


( ขาดความต่อเนื่องจากหน่วยงานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ
3. โอกาส ( OPPORTUNITY )

( เป็นศูนย์กลางของอำเภอและมีถนนสายหลักตัดผ่าน (ทางหลวงหมายเลข 416)

( สามารถรองรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของระบบผังเมืองใหม่ในอนาคต
( สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

( เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรของแหล่งต่างๆ

( สามารถพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นสถานที่ในการใช้ประโยชน์เพื่อ 
              ส่วนรวมในด้านต่างๆ
           ( ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกข้าวโพดหวาน การเลี้ยงสัตว์
                (แพะ  วัว  ไก่พื้นบ้าน เป็ด ฯลฯ) 

 ( ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง
4. อุปสรรค (THREATS)


( อบต.เป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทุกปัญหาของ
                        ประชาชน อบต.มีงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนาต้องเลือกโครงการที่มีความ
                        จำเป็นเร่งด่วนดำเนินการก่อนงบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนไม่เพียงพอกับอำนาจ
                         และภารกิจต่างๆที่ได้รับ


( ประชากรไม่มีความพร้อมในการพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต


( ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารมีหลายขั้นตอนและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
                        ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้การบริหารงานไม่คล่องตัว เกิดความ
                        ล่าช้า ไม่เอื้อต่อการพัฒนา


( ภารกิจการถ่ายโอนลงมาให้ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณไม่ถ่ายโอนลงมาด้วย


( บุคลากรภายในองค์กรมีไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกตำแหน่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน


     ( สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น


     ( ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2560 ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.2556 -ก.ย.2557)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ท่าแพกลาง (ม.2) (อุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ
321,890.-บาท

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายนาแก้ว – บูโล๊ะ (ม.9) (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบประมาณ
305,290.-บาท

3. ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก และหินผุ ภายในตำบลท่าแพ
งบประมาณ
  74,160.-บาท

4. ก่อสร้างคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลท่าแพ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
งบประมาณ       790,000.-บาท

5. จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแพ

งบประมาณ       123,000.-บาท

6. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์




งบประมาณ       221,000.-บาท

7. ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน (ม.8) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
งบประมาณ    1,179,500.-บาท

8. จัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณ       210,000.-บาท

9. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป 
งบประมาณ        57,000.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. อาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา 


งบประมาณ    2,122,282.-บาท 
              และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอุดหนุน)

2. อาหารกลางวันแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


 งบประมาณ   2,122,282.-บาท

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อด้านการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 งบประมาณ      387,744.-บาท

4. กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2557 


 งบประมาณ      139,450.-บาท

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแพ 
งบประมาณ       121,000.-บาท

6. อบรมด้านภาษาต่างประเทศ สู่ประชาคมอาเซียนแก่เยาวชน
งบประมาณ        39,975.-บาท

7. แข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ        65,000.-บาท

8. จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุกีฬาแก่เยาวชน ประชาชนในตำบลท่าแพ 
งบประมาณ        99,500.-บาท

9. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าแพ “บาราเกตุเกมส์” 
งบประมาณ       350,000.-บาท

10.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “รัฐ – ราษฎร์คัพ”  ประจำปี 2557
งบประมาณ        19,990.-บาท

11.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สตูลลีก” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
งบประมาณ        89,682.-บาท

12.สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด

งบประมาณ       476,700.-บาท

13.วันสตรีสากล






งบประมาณ        15,000.-บาท

14.ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนตำบลท่าแพเข้มแข็ง


งบประมาณ        50,000.-บาท

15.โครงการห่วงใยผู้สูงอายุ




งบประมาณ        50,000.-บาท

16.อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ


งบประมาณ        19,969.-บาท

17.เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ        15,000.-บาท

18.การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าแพ

งบประมาณ        13,065.-บาท

19.สมทบงบประมาณเพื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าแพ 
งบประมาณ       115,200.-บาท

20.อุดหนุนงบประมาณแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

งบประมาณ       150,000.-บาท
              (ศสมช. ม.1 – ม.10)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

1. อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
งบประมาณ       30,000.-บาท
             (ศตส.จ.สตูล)

2. ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
งบประมาณ       41,520.-บาท

3. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์  สำหรับป้องกันสาธารณภัย

งบประมาณ         5,885.-บาท

4. ฝึกอบรมและทบทวนกิจกรรม อปพร. 



งบประมาณ       149,544.-บาท

5. เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ        22,290.-บาท

6. อบรมประชาคมตำบล





งบประมาณ          9,720.-บาท

7. ทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าแพ
งบประมาณ        20,000.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. งานข้าวโพดหวานตำบลท่าแพ




งบประมาณ       350,000.-บาท

2. ส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน


งบประมาณ       100,000.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

1. อบรมและฝึกสอนอาชีพเสริมแก่กลุ่มแม่บ้าน 


งบประมาณ          6,170.-บาท

2. ซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร งบประมาณ         19,950.-บาท

3. สนับสนุนงบประมาณเมล็ดพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ แก่กลุ่มอาชีพ
 งบประมาณ       35,800.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

1. ประชุม สัมมนาให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
งบประมาณ        96,270.-บาท

2. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาแก่ครูผู้ดูแลเด็ก
งบประมาณ       121,000.-บาท

3. ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล
งบประมาณ       583,553.-บาท

4. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 

งบประมาณ        30,642.-บาท

5. อุดหนุนงบประมาณแก่ศูนย์อำนวยการศูนย์รวม


งบประมาณ        45,000.-บาท
              ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (อบต.แป-ระ) 

6. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน





งบประมาณ       390,168.-บาท

7. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟน) .ในห้องประชุมสภา ฯ
งบประมาณ        98,400.-บาท

8. ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)

งบประมาณ       895,000.-บาท

9. ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง/สำรวจ (ล้อวัดระยะ)  


งบประมาณ          9.500.-บาท

10.ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร





งบประมาณ        33.000.-บาท
11.อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมงบประมาณ        54,432.-บาท
12.อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

งบประมาณ        24,932.-บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ        27,242.-บาท
2. การปลูกหญ้าแฝก





งบประมาณ        14,917.-บาท
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งส่งผลในการดำเนินงานการพัฒนาในด้านต่างๆดังนี้ 
ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบล 
- ก่อสร้างระบบประปาให้ทั่วถึง 
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

- ขุดลอกคูระบายน้ำ
- ขยายเขตและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการประปา 
ผลการดำเนินงานด้านสังคม 
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สนับสนุนโครงการฝึกอบรม อปพร. 
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
-ส่งเสริมการเกษตรในตำบล 
ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 
- รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ 
- ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม.
- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 
ผลการดำเนินการด้านการเมือง การบริหาร 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน 
- ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ผลการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ 
- การลดปริมาณขยะมูลฝอยในตำบล 
ผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
- สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานสำคัญของทางราชการ

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสัยทัศน์ (Vission)

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมชนบท  ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุข  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น   การทำนา ทำสวนยางพารา ทำการเลี้ยงสัตว์ ทำการประมงทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย เป็นต้น มีรายได้ปานกลาง และมีพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อเป็นอุดมคติ จุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบน่าอยู่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคตดังนี้
วิสัยทัศน์
“ ท่าแพเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ล้ำค่าการเกษตร ”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบผังเมือง และระบบสาธารณูปโภคครบวงจร

2. สร้างหลักประกันให้กับประชาชนในทุกๆด้าน

3. ส่งเสริมและพัฒนาระดับการเรียนการสอนด้านศาสนาในทุกระดับ

4. ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในด้านการประกอบอาชีพต่างๆ

5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อให้การคมนาคมขนส่งภายในตำบลสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบวงจร

2. เพื่อประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับการพัฒนาในยุคปัจจุบัน

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคต่างๆ

4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. การเมือง และบุคลากรท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

6. ประชาชนมีความห่วงแหนและห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีของท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อเหลี่ยม  ท่อระบายน้ำ  ป้ายประชาสัมพันธ์   
     อาคารอเนกประสงค์
1.2 การขยายเขตและซ่อมบำรุงไฟฟ้า  สาธารณะ ระบบจราจร โทรศัพท์ และ การสื่อสาร ในตำบลให้ทั่วถึง
1.3 การ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตดูแลระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  
                     และขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร

1.4 ด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
1.5 การก่อสร้าง ปรับปรุง และ  ซ่อมแซม สำนักงาน และ อาคารต่าง ๆ ของ อบต.
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
2.2 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยเอดส์
2.3 การพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
2.4 การพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชนหรือสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  
3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
3.4 การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย
3.5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4.1 การส่งเสริม  อนุรักษ์  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 การส่งเสริม ทำนุบำรุง ด้านศาสนา และ กิจกรรมทางศาสนา  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
5.3 การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
6.2 การพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
6.3 งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ การปฏิบัติงานภายในองค์กร
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
7.1 งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 งานกำจัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
















3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเส้นทาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ  ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์ 

	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรลาดยางภายในตำบล
ท่าแพ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรลาดยาง
กว้าง  5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
	3,500,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการ
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


	2
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) ซอยหลังสุเหร่า (ม.1) 

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร
	-
	480,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	3
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) ซอยหลุมถ่าน (ม.1)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
 ยาว 200 เมตร
	480,000

(งบ อปท.)

	-

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายโรงรม (ม.1)
ต่อเติม
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
	-
	240,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	5
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายท่านา (ม.1)   

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
	-
	480,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	6
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายหลัง อบต.ท่าแพ
(ม.2) ต่อเติม
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
	-
	480,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	7
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายกลางนา (ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 230 เมตร
	552,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	8
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายหลัง สภ.ท่าแพ –
ร.ร.อนุบาลท่าแพ  (ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว  500 เมตร
	-
	1,200,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	9
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายลานเต่า  (ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง  4  เมตร
ยาว  500 เมตร
	1,200,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	10
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายข้างโรงพัก  (ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง  4  เมตร
ยาว  300 เมตร
	-
	720,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	11
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายหลังสหกรณ์ท่าแพ –
ซอยบ้านดาหมาด (ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
	-
	720,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	12
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายต้นมุด  (ม.3)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว  80 เมตร
	-
	192,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	13
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายร่วมใจ  (ม.3)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว  105 เมตร
	-
	-
	252,000

(งบ อปท.)

	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	14
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายเร็มหลีอุทิศ (ม.4)

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 250 เมตร
	600,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	15
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายสามพี่น้อง (ม.4)

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
	-
	480,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	16
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายควนโต๊ะเจ๊ะ - บ้านลุ่ม (ม.5)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 140 เมตร
	-
	336,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	17
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายท่าแพใต้ – คลองนกโทง (ม.5)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
	-
	480,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	18
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายร่วมใจ  (ม.3)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว  105 เมตร
	-
	-
	252,000

(งบ อปท.)

	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	19
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายบ้านลุ่มหว้า - นากุ้ง (ม.5)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
	-
	-
	1,200,000

(งบ อปท.)

	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	20
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายลุ่มโดน – 
ควนโต๊ะเจ๊ะ (บาลาซ๊ะฮ์) (ม.5)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 230 เมตร
	552,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	21
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายมัสยิดอีหม่ามอาลี  (ม.5)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
	-
	-
	480,000

(งบ อปท.)

	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	22
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายปลักจิก – บ้านลุ่ม
 (ม.6) ต่อเติม
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 180 เมตร
	432,000

(งบ อปท.)


	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	23
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายสุวาหลำ
 (ม.6)

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
	-
	480,000

(งบ อปท.)


	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	24
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายหลังมัสยิดท่าแพใต้ (ม.6)

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร
	-
	216,000

(งบ อปท.)


	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	25
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายประปาหมู่ที่ 6 
(ม.6)  ต่อเติม
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว  230 เมตร
	-
	552,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	26
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายบุญรอด  (ม.6)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
	720,000

(งบ อปท.)


	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	27
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) ซอยฮาฟิต (ม.7)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร
	192,000

(งบ อปท.)


	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	28
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายในทอน   (ม.7)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 560 เมตร
	-
	-
	1,344,000

(งบ อปท.)


	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	29
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายสองพี่น้อง  (ม.7)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
	-
	360,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	30
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายกุโบร์  (ม.7)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 240 เมตร
	-
	576,000

(งบ อปท.)


	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	31
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายซอยเตาถ่าน  (ม.8)

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
	-
	240,000

(งบ อปท.)


	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	32
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) ซอยนาจีน  (ม.8)

	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
	720,000

(งบ อปท.)


	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	33
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายนาแก้ว – ปลักก๊ก
(ม.9)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
	-
	1,200,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	34
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายนาแก้ว – ปลักก๊ก
(ม.9)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
	-
	1,200,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	35
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายภายใน ร.ร.บ้านนาแก้ว (ม.9)  
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 250 เมตร
	600,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	36
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายร่วมใจ  (ม.10)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 350 เมตร
	-
	840,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	37
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) ซอยบ่อต้นม่วง  (ม.10)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง 4 เมตร
ยาว 120 เมตร
	288,000

(งบ อปท.)

	-
	-


	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	38
	บุกเบิก ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก และหินผุ และ 
วางท่อระบายน้ำภายในตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรหินคลุก ,
ถนนผิวจราจรหินผุ
ขนาด 4 X 2,000 เมตร
	1,536,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	39
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ซอยหารใหญ่
(ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรหินผุ 
ขนาด 4  X  500 เมตร
	-
	384,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	40
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
ซอยนาโต๊ะหยี
(ม.3)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรหินผุ
ขนาด 4  X  200 เมตร
	153,600
(งบ อปท.)

	-
	-

	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	41
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
สายคลองราเสา
(ม.5)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรหินผุ
ขนาด 4  X 500 เมตร
	-
	384,000
(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	42
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายทอนต้นปาบ
(ม.1)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรลูกรัง
ขนาด 4  X  600 เมตร
	-
	120,000
(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	43
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
ซอยข้างธนาคารออมสิน – ซอยโรงพัก
(ม.2)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรลูกรัง
ขนาด 4  X  500 เมตร
	-
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	44
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายรอบปลักจิก
(ม.6)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรลูกรัง 
ขนาด 4 X 1,000 เมตร
	-
	-
	200,000
(งบ อปท.)

	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	45
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง 
สายทางเข้ากุโบร์
(ม.8)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
	ถนนผิวจราจรลูกรัง
ขนาด 4  X  300 เมตร
	-
	60,000

(งบ อปท.)

	-
	พื้นที่ผิวจราจร
ที่ต้องการดำเนินการก่อสร้าง
	ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	46
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
สายท่าแพ - ดาหลำ
(ม.4)
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม / ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ท่อเหลี่ยม คสล.  
1 ช่องทาง
1.2 x  1.2 ม. 
ยาว 12.00 เมตร
	200,000

(งบ อปท.)

	-

	-
	จำนวนจุด/แห่งที่ต้องการก่อสร้าง
	แก้ปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	47
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
สายท่าแพ – ปลักจิก
( ม.5)
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม / ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
	ท่อเหลี่ยม คสล.  
1 ช่องทาง
1.2 x  1.2 ม. 
ยาว 12.00 เมตร
	-
	200,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนจุด/แห่งที่ต้องการก่อสร้าง
	แก้ปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำได้สะดวกขึ้น
	กองช่าง

	48
	ขุดลอก ซ่อมแซม คูระบายน้ำ
ภายในตำบลท่าแพ
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม / ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
	คูระบายน้ำ
ระยะทาง 10,000 เมตร

	100,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนร้อยละ
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
	ปัญหาน้ำท่วมลดลง
	กองช่าง


	49
	ขุด  ขุดลอกคูระบายน้ำ 
สายหลังมัสยิดท่าแพกลาง
(ม.2)
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม / ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
	คูระบายน้ำ
ระยะทาง 300 เมตร

	-
	30,000

(งบ อปท.)

	-
	ระยะทาง/
ความยาวที่ต้องการดำเนินการ
	ปัญหาน้ำท่วมลดลง
	กองช่าง

	50
	ขุดลอกและปรับปรุงคูระบายน้ำ
สายถนน 4 แยก – คลองใหญ่
(ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9)
	เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม / ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
	คูระบายน้ำ
ระยะทาง 300 เมตร

	-
	-
	30,000

(งบ อปท.)

	ระยะทาง/
ความยาวที่ต้องการดำเนินการ
	ปัญหาน้ำท่วมลดลง
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	51
	จัดทำป้ายบอกอาณาเขต ตำบล
ป้ายชื่อถนน ซอยและสถานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงอาณาเขต เส้นทางและสถานที่ต่างๆในหมู่บ้าน
	ป้ายอาณาเขตตำบล
 ชื่อถนน ซอยและสถานที่สำคัญต่างๆ
	50,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนป้าย
ที่ต้องการจัดทำ
	ทำให้รู้ชื่อหมู่บ้าน ชื่อถนน ซอยและสถานที่ต่างๆภายในตำบลท่าแพ
	กองช่าง

	52
	ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทำการ
กลุ่มแม่บ้านและอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพและประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
	ทีทำการกลุ่ม
อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 8.2 x 12.2 ม.
เช่น ติดตั้งหลังคา
ฯลฯ 
	150,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวน 
ที่ทำการกลุ่ม
ที่ต้องการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
	กลุ่มอาชีพและประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น
	กองช่าง

	53
	ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  และก่อสร้างห้องภายในอาคาร
หมู่ที่ 7 
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพและประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
	ทีทำการกลุ่ม
อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 6 x 12  ม.
เช่น การติดตั้งประตู
ฯลฯ 
	120,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวน 
ที่ทำการกลุ่ม
ที่ต้องการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
	กลุ่มอาชีพและประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น
	กองช่าง

	54
	ปรับปรุง   อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านนาม่วงพัฒนา หมู่ที่  8 
	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
	อาคารศูนย์เรียนรู้
ขนาด 6 x 12 ม.
เช่น การติดตั้ง ประตูหน้าต่าง  ฯลฯ 
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนอาคาร 
ที่ต้องการดำเนินการ ปรับปรุง
	ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	55

	ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม
ศาลาท่าเทียบเรือขนาดเล็ก  ในเขตหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
	เพื่อให้สถานที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือ
	ศาลาท่าเทียบเรือขนาดเล็กในเขตหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ขนาด  6 x  9 เมตร
	-
	200,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนท่าเทียบเรือที่ต้องการก่อสร้าง
	มีสถานที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือ
	กองช่าง

	56
	ก่อสร้างบันไดท่าน้ำ / คลองบาราเกตุ
ราวกันตกกั้นลำคลอง / ลำห้วยในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อใช้เป็นที่รอ / 
ลงท่าน้ำ / 

คลองบาราเกตุ
และราวกันตกกั้น
ลำคลอง
	บันไดท่าน้ำ / 

คลองบาราเกตุ
ราวกันตกกั้น
ลำคลอง / ลำห้วย
จำนวน  1  แห่ง
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนบันได
ท่าน้ำ / คลอง /
ราวกันตกที่ต้องการก่อสร้าง
	ประชาชนมีที่ลง
ท่าน้ำ / คลอง
บาราเกตุ
	กองช่าง

	57
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณที่ทำการ อบต. และ
ภายในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อและประชาชนทั่วไป
	ป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ทำการ อบต. /
ภายในพื้นที่
ของ อบต.ท่าแพ
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ต้องการก่อสร้าง
	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเส้นทาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตและ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ระบบจราจร โทรศัพท์ และการสื่อสารในตำบลให้ทั่วถึง 

	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ
ติดตั้งหม้อแปลงพร้อม
จ่ายกระแสไฟบริเวณพื้นที่
ตำบลท่าแพ 
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีไฟฟ้าใช้
	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟ และจ่ายกระแสไฟ ระยะทาง 2,000 ม.
	1,000,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนระยะทางที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้า
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	2
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ตามจุดเปลี่ยว / จุดล่อแหลม
ต่ออันตรายกับผู้ใช้เส้นทางจราจรในตำบลท่าแพ
	ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุตามจุดเปลี่ยวและล่อแหลมกับผู้ใช้เส้นทางจราจร
	ไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามจุดต่างๆ 
จำนวน   50  จุด
	500,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามจุดเปลี่ยว
	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร / ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งข้น
	กองช่าง

	3
	ติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจร ป้ายชะลอความเร็ว กระจกโค้ง และสัญลักษณ์ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	ป้องกันอันตรายและ
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
	ป้ายสัญญาณเพื่อเตือนและป้องกันอุบัติเหตุ
จำนวน  20  จุด
	50,000
(งบ อปท.)

	-
	-


	จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้งเครื่องหมายบังคับจราจร
	ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเส้นทาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตและ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ระบบจราจร โทรศัพท์ และการสื่อสารในตำบลให้ทั่วถึง 

	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	ปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่ม หรือ
ขยายจุด ระบบเสียงไร้สายและ
หอกระจายข่าวที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน
	เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างทันท่วงที
	ระบบเสียงไร้สายและ
หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน

	100,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนจุด
ที่ต้องการปรับปรุง เพิ่มหรือขยายจุดระบบไร้สาย
	เสียงไร้สายและ
หอกระจายข่าวอยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งาน
	กองช่าง

	5
	อุดหนุนงบประมาณแก่สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
	เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จ่ายกระแสไฟพร้อมติดตั้งโคมไฟ
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
 ติดตั้งโคมไฟ พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า
	500,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเส้นทาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แนวทางการพัฒนาการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้แหล่งน้ำ
ในกิจการต่างๆ
	แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์
 จำนวน  1  แห่ง
	-
	500,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนพื้นที่/แห่งที่ต้องการดำเนินการ
	ประชาชนได้ใช้แหล่งน้ำ
ในกิจการต่างๆ
	กองช่าง

	2
	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ทำนบกั้นน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อในการกักเก็บน้ำและนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง
	ฝายน้ำล้น ทำนบกั้นน้ำ
จำนวน  1 แห่ง

	-
	400,000
(งบ อปท.)


	-
	จำนวนพื้นที่/แห่งที่ต้องการดำเนินการ
	เพื่อในการกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาช่วงฤดูแล้ง
	กองช่าง

	3
	ขุดลอก ปรับปรุงลำคลอง ลำห้วย
ในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อใช้ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้งและให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น
	คลองบาราเกตุ
คลองปลักการัง 
คลองดาหลำ
ระยะทาง  1,000 เมตร
	-
	400,000

(งบ อปท.)


	-
	จำนวนระยะทางที่ต้องการดำเนินการ
	ประชาชนมีน้ำใช้ในเพื่อการอุปโภคและ การเกษตร
ช่วงฤดูแล้ง
	กองช่าง

	4
	ขุดลอกแหล่งน้ำขนาดใหญ่
และก่อสร้างอาคารประตูน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ของ
ต.ท่าแพ
	เพื่อใช้อุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้งเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ , ตำบลใกล้เคียง
(ตำบลสาคร และตำบลควนโพธ์)
	แหล่งน้ำขนาดใหญ่
จำนวน  1 แห่ง

	-
	2,500,000
(งบกรมส่งเสริม)


	-
	จำนวนพื้นที่/แห่งที่ต้องการดำเนินการ
	ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมาย
มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคช่วงฤดูแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.3 แนวทางการพัฒนาการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	5
	ปรับปรุงระบบประปาแรงดันสูงและก่อสร้าง  ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน / ตำบล 
ในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อพัฒนา
ระบบประปา
ให้มีครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน
	ระบบประปา
หมู่บ้าน / ตำบล
จำนวน  1   แห่ง
	1,000,000

(งบ อปท.)


	-
	-
	จำนวนพื้นที่/แห่ง ที่ต้องการดำเนินการ
	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการบริโภคอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง

	6
	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อให้มีระบบประปาครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน
	ประปาหมู่บ้าน
ระยะทาง 1,500 เมตร

	200,000

(งบ อปท.)


	-
	-
	จำนวนระยะทางที่ต้องการดำเนินการ
	ประชาชนได้รับการบริการประปาครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเส้นทาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.4 แนวทางการพัฒนาด้านผังเมือง และการควบคุมอาคาร
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1


	จัดทำแผนที่ และผังเมืองรวม
ของตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ตำบลท่าแพ 
สามารถวางและจัดทำผังเมืองรวมของตนเอง
	พื้นที่หมู่ที่ 1 – 10 
ของตำบลท่าแพ
	150,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่จัดทำแผนที่และ
ผังเมือง
	ทราบถึงอาณาเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพที่แน่นอน
	กองช่าง

	2
	จัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครอง ของ อปท.
	เพื่อให้ตำบลท่าแพมีแผนที่และพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	พื้นที่หมู่ที่ 1 – 10 
ของตำบลท่าแพ
	150,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำ
ค่าพิกัดแนวเขตการปกรอง
	ทราบถึงอาณาเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพที่แน่นอน
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเส้นทาง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.5 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน และอาคารต่างๆ ของ อบต.
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ทำการ ศาลาประชาคม (ที่ทำการชั่วคราว) และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	เพื่อให้สำนักงานมีมาตรฐานไว้รองรับการบริการประชาชน
	สำนักงาน อบต.ท่าแพ ศาลาประชาคม
และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ
 อบต.ท่าแพ
	200,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ต้องการปรับปรุง
ที่ทำการและอาคารต่างๆ
	ประชาชนได้รับความพอใจในการติดต่อราชการ
	กองช่าง

	2
	ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
(ทาสีอาคาร ศพด.ท่าแพ)
	เพื่อให้สำนักงาน
มีความสวยงาม 
น่าอยู่
	ภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	200,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการและอาคารต่างๆ
	สำนักงานมีความสวยงามและน่าอยู่
	กองช่าง

	3


	ปรับปรุง และต่อเติม ศาลาประชาคม เพื่อบริการประชาชนตำบลท่าแพ (อาคารสำนักงานชั่วคราว) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	เพื่อให้มีสำนักงานไว้รองรับการบริการประชาชน
	ศาลาประชาคม เพื่อบริการประชาชนตำบล
ท่าแพ
	200,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ต้องการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม
	ประชาชนได้รับความพอใจในการติดต่อราชการ
	กองช่าง

	4
	ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ
ภายใน ทีว่าการอำเภอท่าแพ

	เพื่อให้มีสถานที่เก็บพัสดุและครุภัณฑ์ของ
อบต.ท่าแพ
	อาคารเก็บเก็บพัสดุ จำนวน  1  หลัง
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ต้องการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ
	อปท.มีสถานที่เก็บพัสดุที่มั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

1.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม สำนักงาน และอาคารต่างๆ ของ อบต.
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	5
	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้ว
/ กำแพงรอบที่ทำการ อบต.ท่าแพ และรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	เพื่อมีแนวบริเวณที่ชัดเจนและป้องกันทรัพย์สินของสำนักงาน
	รั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	300,000

(งบ อปท.)

	-


	-
	จำนวนพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้างรั้ว/กำแพง
	มีแนวบริเวณที่ชัดเจนและป้องกันทรัพย์สินของสำนักงาน
	กองช่าง

	6
	จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป
	เพื่ออำนวยสะดวก
สำหรับ
คนพิการและบุคคลทั่วไป
	ทางลาด ห้องน้ำ 
ที่จอดรถ สถานที่บริการข้อมูลต่างๆ สำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป
	100,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ต้องการก่อสร้าง/จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย
	คนพิการและบุคคลทั่วไปได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัด


	7
	ซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างสำนักงาน อบต. และ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสำนักงาน อบต.ท่าแพ และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

	หาที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน อบต. และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

	-
	3,000,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้งที่ต้องการ
เช่า/ซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างสำนักงาน
	มีสำนักงานที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับบุคลากร และการให้บริการประชาชน
ได้อย่างเต็มที่
	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
         




ที่ : 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ที่ : 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียนใน โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อให้นักเรียนสารอาหาร
ที่มีประโยชน์
	อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
รวม 8 แห่ง
	500,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	นักเรียนมีสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
	ส่วนการศึกษา ฯ


	2
	อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบล
ท่าแพ
	เพื่อให้นักเรียนสารอาหาร
ที่มีประโยชน์
	อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รวม 2 แห่ง
	500,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	นักเรียนมีสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
	ส่วนการศึกษา ฯ


	3
	อาหารกลางวันแก่นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทานที่มีประโยชน์
	อาหารกลางวันแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รวม 2 แห่ง
	700,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	นักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทานที่มีประโยชน์
	ส่วนการศึกษา ฯ


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
และประชาชนตำบลท่าแพ
	เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ในวิชาศาสนา คุณธรรมจริยธรรม
	เยาวชนบริเวณมัสยิดหรืออาคารประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 8 แห่ง
	40,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เยาวชนมีความรู้ในด้านศาสนา คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	5
	เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ท่าแพ
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาของนักเรียน
	นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	30,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	นักเรียนมีสุขภาพพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาดีขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	6
	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
และประชาชนตำบลท่าแพ
	เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ในวิชาศาสนา คุณธรรมจริยธรรม
	เยาวชนบริเวณมัสยิดหรืออาคารประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 8 แห่ง
	40,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เยาวชนมีความรู้ในด้านศาสนา คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	7
	งาน “ วันเด็กแห่งชาติ ”

ประจำปี 2559
	เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรม
วันเด็ก
	จัดและสนับสนุนงาน
“ วันเด็กแห่งชาติ ”

จำนวน   1   ครั้ง
	50,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	นักเรียนได้เข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก
	ส่วนการศึกษา ฯ


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	8
	งานวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแพ
	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแพ
	30,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	นักเรียนมีพัฒนาการมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	9
	ฝึกสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน อัลนาเชด และ
ด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนและเยาวชนในตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน 

หันมาสนใจ อ่าน
คัมภีร์อัลกุรอ่าน 
อัลนาเชดและ
ด้านศาสนาอื่น ๆ 
	ประชาชนและเยาวชนในแต่ละชุมชน
 จำนวน  8  มัสยิด
	-


	30,000
(งบ อปท.)

	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนและเยาวชนอ่านและมีความสนใจในการอ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่านอัลนาเชด และด้านศาสนาอื่น ๆ 
ที่ถูกต้อง
	ส่วนการศึกษา ฯ

	10
	จัดอบรม ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่เยาวชนและประชาชน
	เพื่อเยาวชนและประชาชน
มีความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
	เยาวชนและประชาชนในตำบลท่าแพ 
จำนวน 100 คน
	30,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เยาวชนและประชาชน
มีความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	11
	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

	เพื่อให้นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	นักเรียนมีความรู้ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	12
	สนับสนุนงบประมาณแก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
	เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทานที่มีประโยชน์
	โรงเรียนสังกัด สพป.สตูลในตำบลท่าแพ
จำนวน  6  แห่ง
	1,000,000
(งบ อปท.)
	-


	-


	จำนวนพื้นที่/แห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	นักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทานที่มีประโยชน์
	ส่วนการศึกษา ฯ

	13
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายด้านบุคลากร สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารและสถานที่ แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.
	เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านบุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารต่างๆ แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.
	โรงเรียนสังกัด สพป.สตูลในตำบลท่าแพ
จำนวน  6  แห่ง
	-
	100,000
(งบ อปท.)
	-


	จำนวนพื้นที่/แห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	การดำเนินงานด้านบุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารต่างๆ แก่โรงเรียนในสังกัด สพป. 
	ส่วนการศึกษา ฯ

	14
	สนับสนุนงบประมาณแก่
ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด
ในตำบลท่าแพ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
ศูนย์อบรมจริยธรรมในตำบลท่าแพ
	ศูนย์อบรมจริยธรรมหรือโรงเรียนคุรุสัมพันธ์
ในตำบลท่าแพ
จำนวน  7  แห่ง
	300,000
(งบ อปท.)
	-


	-


	จำนวนพื้นที่/แห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	กลุ่มเป้าหมายในศูนย์อบรมจริยธรรมหรือโรงเรียนคุรุสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
    




ที่ : 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ที่ : 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาด้านต่างๆแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล
ท่าแพ
	เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้
	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
	150,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ
	กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	2
	ก่อสร้าง ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
	ที่อยู่อาศัยตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(บ้านท้องถิ่นไทย
 เทิดไท้องค์ราชัน)
จำนวน  1  หลัง
	100,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนแห่งที่ต้องการก่อสร้าง ซ่อมแซม
บ้านท้องถิ่นไทย
	ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	3
	งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวและองค์กรมีความเข้มแข็ง
	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล
	30,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ศพค.
ระดับตำบล
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวและองค์กรมีความเข้มแข็ง
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	สมทบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุ
จำนวน 1,000 คน

	4,000,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
	ผู้สูงอายุ
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	5
	สมทบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เพื่อสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพ
 ผู้พิการ
	 ผู้พิการ
จำนวน 500 คน

	3,000,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
	ผู้พิการ
มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	6
	สมทบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี
	เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี
	ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี
จำนวน  50  คน
	25,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
	ผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	7
	กิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว (วันสตรีสากล)
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มสตรี
	กลุ่มสตรี

หมู่บ้านละ 10 คน
รวม 100 คน
	50,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	สตรีจะได้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	8
	ครอบครัวคุณธรรม
นำสังคมไทยเข้มแข็ง
(จูงลูกจูงหลานเข้ามัสยิด)
	เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมกันทำความดี

	ประชาชน
จำนวน 50 ครอบครัว
	30,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
	มีคนดีเพิ่มมากขึ้นในชุมชนและมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	9
	ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนตำบล
ท่าแพเข้มแข็ง
(ศพด.ตำบลท่าแพ)
	เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจความอบอุ่นแก่สถาบันครอบครัว
	ประชาชน
หมู่บ้านละ 10 ครอบครัว
รวม 100 ครอบครัว
	50,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
	สถาบันครอบครัวมี
ความรัก ความอบอุ่นความเข้าใจที่ดีต่อกัน
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	10
	เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลท่าแพ
	เพื่อซักถามถึงปัญหา
ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
	ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / 
ผู้ป่วยเอดส์
ในตำบลท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การเยี่ยมเยือน
	ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	11
	อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ดูแล
คนพิการ
	เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลคนพิการ
	อาสาสมัครผู้ดูแล
คนพิการ ในตำบลท่าแพ
จำนวน  60  คน
	20,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	อาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ
มีความรู้มากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	12
	โครงการห่วงใยผู้สูงอายุ และสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 

	ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ

	ผู้สูงอายุในตำบลท่าแพ
จำนวน  1,000 คน
	50,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ผู้สูงอายุได้รับความอบอุ่นและมีความรู้สึกว่าสังคมไม่ทอดทิ้ง
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	13
	แม่เลี้ยงเดี่ยวใส่ใจบุตร

	ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของแม่และบุตร

	แม่และบุตรหลังคลอด
	30,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายมีความและได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	14
	ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี ครอบครัวตำบลท่าแพ

	เพื่อลดปัญหาแก่กลุ่มเป้าหมาย
	เด็ก สตรี ในตำบลท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายมีความและได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	15
	สร้างแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลท่าแพ

	เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
	เด็กและเยาวชน
ในตำบลท่าแพ
	20,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายมีความและได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	16
	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าแพ

	เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุในตำบลท่าแพ
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายมีความและได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	17

	เด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาตำบลท่าแพ
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำกิจกรรมโดยการใช้ประสบการณ์จากการเข้าร่วม โครงการ
	เด็กและเยาวชน
ในตำบลท่าแพ
	20,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายมีสำนึกพลเมืองดี ได้ตื่นตัวในการหันมาทำประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 5  ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
         


          
ที่ : 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ที่ : 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	อบรมและเฝ้าระวังปัญหาโรคเอดส์ในตำบลท่าแพ
	เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันเกี่ยวกับ
โรคเอดส์
	ประชาชน
ในตำบลท่าแพ
จำนวน 100 คน
	10,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนได้รู้ถึงวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	2
	เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพตำบลท่าแพ

	เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้สุขภาพของประชาชน
	ประชาชนทั่วไป 
จำนวน  100  คน
	20,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	3
	การป้องกันและกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าแพ
	เพื่อควบคุมป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า
	สัตว์เลี้ยวของประชาชน เช่น แมว สุนัข ฯลฯ
	20,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	สามารถป้องกันโรค
ที่เกิดจาก
สัตว์เลี้ยงของประชาชน ได้
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และพาหะนำโรคต่างๆ
	เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลาย
และพาหะนำโรคต่างๆ
	อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน 
ในตำบลท่าแพ
จำนวน 100  คน
	30,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และและพาหะนำโรคต่างๆ ได้
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	5
	อาหารสะอาด 
	เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 
การบริโภคอาหาร
	ผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป
	40,000
(งบ อปท.)
	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้น
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	6
	ตลาดน่าซื้อ
	เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 
การบริโภคอาหาร
	ผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป
	40,000
(งบ อปท.)
	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้น
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	7
	สมทบงบประมาณเพื่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
	กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	200,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง
ที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	8
	สนับสนุนงบประมาณแก่
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช. ม.1 - ม.10)


	เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้ของ อสม.และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน
	ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนในตำบลท่าแพ

	75,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนแห่ง
ที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	มีความรู้ มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลก่อนถึงมือแพทย์
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 5  ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
         




ที่ : 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ที่ : 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬาต่างๆ พร้อมเครื่องเล่นสนามภายในตำบล

	เพื่อให้มีสถานที่ใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	สนามกีฬาตะกร้อ วอลเลย์บอล
และเครื่องเล่นสนามภายในหมู่บ้านอย่างน้อย
จำนวน 1 แห่ง
	500,000

(งบ อปท.)

	-

	-
	จำนวนสนามกีฬาที่ต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมเครื่องเล่นสนาม
	มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและพร้อมต่อการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
	กองช่าง

	2
	ปรับปรุงสนามกีฬากลางอำเภอท่าแพ
	เพื่อให้สนามกีฬา
 มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆและ
ได้มาตรฐาน
	สนามกีฬากลางอำเภอ
โดยการปรับปรุงสนาม 
เช่น ปลูกหญ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสนาม อาคารอเนกประสงค์ห้องน้ำ ฯลฯ
	-
	5,000,000

(งบ อบจ.
/กรมส่งเสริม ฯ)

	-
	จำนวนครั้ง
ที่ต้องการปรับปรุงสนามกีฬากลาง
	มีสนามกีฬา ที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆและ
ได้มาตรฐาน
	กองช่าง


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	3
	ก่อสร้างห้องอำนวยการและ
อัฒจรรย์ของสนามกีฬากลาง
ประจำตำบลท่าแพ
	เพื่อให้
สนามกีฬากลางมีห้องอำนวยการและที่นั่งสำหรับชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆและได้มาตรฐาน
	ห้องอำนวยการและ
อัฒจรรย์สนาม
กีฬากลาง
ตำบลท่าแพ
แบบมีหลังคาและ
แบบไม่มีหลังคา
จำนวน  2  ฝั่ง
	-
	5,000,000
(งบ อบจ./กรมส่งเสริม ฯ)

	-
	จำนวนครั้ง
ที่ต้องการก่อสร้างห้องอำนวยการและอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง
	ตำบลท่าแพมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
	กองช่าง

	4
	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อม
จัดซื้ออุปกรณ์การเล่นต่างๆ แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้
ออกกำลังกาย
	สนามเด็กเล่นพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์การเล่นต่างๆ

	-
	200,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนแห่ง
ที่ต้องการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
	มีสถานที่ให้นักเรียนได้
ออกกำลังกาย
	ส่วนการศึกษา ฯ



2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.4 แนวทางการพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	5
	แข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ท่าแพ
	20,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดโครงการ
	เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึงและสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	6
	จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุกีฬาแก่เยาวชนประชาชนในหมู่บ้านของตำบลท่าแพ
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีอุปกรณ์การกีฬาใช้ในการฝึกซ้อมและออกกำลังกาย
	อุปกรณ์วัสดุกีฬาแก่เยาวชนประชาชน ในหมู่บ้าน
จำนวน 10 หมู่บ้าน
	40,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนแห่ง/พื้นที่
ที่ดำเนินการจัดซื้อ
	เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึงและสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	7
	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนยุวชน ต้านยาเสพติดตำบลท่าแพ 

“ บาราเกตเกมส์ ”  ประจำปี พ.ศ.2559
	เพื่อให้ประชาชนเยาวชนภายในตำบลได้เล่นกีฬาที่ตนเองมีความถนัดและ
มีร่างกายที่แข็งแรง
	ประชาชน เยาวชน
ในตำบลท่าแพ
	300,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดโครงการ
	ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรงและสร้างความสามัคคีในชุมชน
	ส่วนการศึกษา ฯ


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.4 แนวทางการพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	8
	จัดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน 

“ รัฐ – ราษฎร์ คัพ ” 

ประจำปี 2559
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน
	เยาวชน ประชาชนและ
หน่วยงานราชการ
ในอำเภอท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม/เข้าร่วม
	สร้างความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน
	ส่วนการศึกษา ฯ

	9
	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
“สตูลลีก ”  ประจำปี 2559
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน
	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลท่าแพ
	50,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม/เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสัมพันธ์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	10
	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2559
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน
	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม/เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสัมพันธ์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ


2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.4 แนวทางการพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	11
	กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน
	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม/
เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสัมพันธ์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	12
	ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา และ 
ทักษะพื้นฐานการตัดสินกีฬาแก่เยาวชน ประชาชน ตำบลท่าแพ
	เพื่อเยาวชนและประชาชน
มีทักษะการเล่นกีฬาและทักษะการตัดสินกีฬาต่างๆ
	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลท่าแพ 
	100,000
(งบ อปท.)
	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เยาวชนและประชาชน
มีทักษะการเล่นกีฬาและทักษะการตัดสินกีฬาต่างๆมากยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ

	13
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน
	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลท่าแพ
	50,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม/
เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีความสัมพันธ์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
         




ที่ : 9 ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
ที่ : 10 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยพร้อม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบทางสังคมให้กับประชาชนในตำบลท่าแพ
	เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และลดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และการพนัน
	ประชาชนทุกคน
ในตำบลท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-
	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดโครงการ
	สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขประชาชนมีคุณธรรมและห่างไกลจากอบายมุข
	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
         




ที่ : 9  ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
ที่ : 10 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	อบรมตามโครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ท่าแพ
	เพื่อลดปัญหาด้าน
ยาเสพติด
ในชุมชนตำบล
ท่าแพ
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จำนวน 100 คน
	50,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ชุมชนตำบลท่าแพ
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
มากขึ้น
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	2
	การบำบัดฟื้นฟูผู้ติด /
ผู้เสพยาเสพติด

	เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดผู้เสพยาเสพติด
จำนวน 50 คน
	100,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดในตำบลท่าแพได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและได้รับการติดตามช่วยเหลือมิให้กลับไปเสพ/ติดซ้ำ
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	3
	ฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ติดสารเสพติด
	เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ลุ่มเป้าหมาย
	ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
ผู้เสพ / ติดสารเสพติด
	50,000
(งบ อปท.)
	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เพื่อเสริมรายได้แก่ผู้ผ่านการบำบัดผู้เสพ/ติดสารเสพติด
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	4
	สนับสนุนงบประมาณโครงการต่อต้าน
ยาเสพติดในตำบลท่าแพ
(สภ.ท่าแพ)
	สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันต่อต้านยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณแก่ สภ.ท่าแพ
	-
	30,000

(งบ อปท.)

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจาก
ยาเสพติด
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	5
	สนับสนุนงบประมาณศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสตูล
(ศอ.ปส.จ.สตูล)
	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของสารเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่นในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น เยาวชน ตลอดจน กลุ่มเสี่ยงต่างๆ
	สนับสนุนงบประมาณแก่ ศอ.ปส.จ.สตูล
	30,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	เยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
	ศอ.ปส.จ.สตูล
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	6
	สนับสนุนงบประมาณในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พัฒนาแกนนำและจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ)
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
แต่ละชุมชนได้ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด
	สนับสนุนงบประมาณแก่ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ
	-
	50,000

(งบ อปท.)

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
         




ที่ : 9  ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
ที่ : 10 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
	เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางใน
ช่วงเทศกาล
	ผู้ใช้ยานพาหนะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

	50,000

(งบ อปท.)
	-
	-
	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
         




ที่ : 9  ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
ที่ : 10 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบสาธารณภัย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	จัดตั้ง และฝึกอบรม
กิจกรรม อปพร.
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
	สมาชิกอปพร.
หมู่บ้านละ   6   คน
รวม   60   คน
	100,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยต่างๆ
	สำนักงานปลัด

	2
	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
	สมาชิกอปพร.
จำนวน   50   คน
	100,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบอัคคีภัย
	สำนักงานปลัด


3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบสาธารณภัย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	3
	จัดตั้งศูนย์วิทยุ และ
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลท่าแพ
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
	ศูนย์ทีมกู้ชีพ กู้ภัย 
ตำบลท่าแพ 
จำนวน 1 แห่ง

	500,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ศูนย์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที
	สำนักงานปลัด

	4
	ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย
	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ
	ผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติและอัคคีภัย
	100,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบ
สาธารณภัยได้ทันที
	สำนักงานปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   3  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล 
ที่ : 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
         





ที่ : 9  ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
ที่ : 10 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย


3.5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำ
แผนชุมชน หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น

	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อนำมาจัดทำ โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต.
	40,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
	สำนักงานปลัด

	2
	อบรมแกนนำประชาคมตำบล
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมตำบล
	ประชาคมตำบล
จำนวน 100  คน

	30,000
(งบ อปท.)

	-
	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เพื่อให้การปฏิบัติงานของประชาคมตำบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัด

	3
	จัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานของ 
อบต.ท่าแพ
	เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ท่าแพ
	วารสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
 อบต.ท่าแพ
 ปีละ   1   ครั้ง
	50,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ประชาชนได้ทราบถึงผลของการดำเนินงานของ อบต.ท่าแพ
	สำนักงานปลัด



3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย


3.5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ขพท.)
	เพื่อจัดทำและสำรวจข้อมูลของประชาชน
	ประชาชนใน
ตำบลท่าแพ 
จำนวน  10  หมู่บ้าน
	30,000
(งบ อปท.)
	-
	-
	จำนวนครั้งที่มีการจัดทำฐานข้อมูล
	อปท.ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัด

	5
	เวทีเสวนาการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่เวทีประชาคมอาเซียน
	เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
	ประชาชน
และเจ้าหน้าที่
ของ อปท.
	
	20,000
(งบ อปท.)
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้สนใจทุกคนได้ตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มากยิ่งขึ้น
	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   ที่ : 6  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


4.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ

	เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
พระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	ดำเนินงานพระราชพิธีและ
รัฐพิธีต่างๆ
	100,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	การดำเนินงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์
	สำนักงานปลัด

	2
	จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จำนวน   1   แห่ง
	-
	300,000
(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดตั้ง
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ส่วนการศึกษา ฯ


	3
	งานข้าวโพดหวานตำบลท่าแพ

	เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป
	งานข้าวโพดหวาน 
ตำบลท่าแพ
จำนวน   1   ครั้ง
	200,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนที่พบเห็นและประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ




4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


4.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	แข่งขันว่าวประเพณีอำเภอท่าแพและว่าวประเพณีจังหวัดสตูล
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
	แข่งขันว่าวประเพณีอำเภอท่าแพและว่าวประเพณีจังหวัดสตูล
	20,000

(งบ อปท.)

	-
	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
	ส่วนการศึกษา ฯ


	5

	ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
	ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	20,000

(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
	ส่วนการศึกษา ฯ


	6
	จัดกิจกรรมเนื่องจากวันสำคัญ/งานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ

	เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
พระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	ดำเนินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	20,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	เพื่อใช้ในการดำเนินงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	สำนักงานปลัด


	7
	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่าแพ
	เพื่อส่งเสริมและ
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล
ท่าแพ
	30,000

(งบ อปท.)

	-
	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ส่วนการศึกษา ฯ


	8
	สนับสนุนงบประมาณในงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
(ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ)
	เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
พระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	ดำเนินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	40,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	เพื่อใช้ในการดำเนินงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
	สำนักงานปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   ที่ : 6  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


4.2 การส่งเสริม ทำนุบำรุง ศาสนา และกิจกรรมศาสนา
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ส่งเสริมด้านศาสนกิจอิสลาม
ในเดือนรอมฎอน
	เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนกิจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
	ประชาชนในตำบลท่าแพ

	100,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ประชาชนได้รับวัสดุอุปกรณ์ อาหารเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
	ส่วนการศึกษา ฯ

	2
	วันรำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีต่างๆ
	ประชาชนทุกคน
ในตำบลท่าแพ  

ปีละ 1 ครั้ง
	100,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	สร้างความสามัคคีภายในชุมชน
	ส่วนการศึกษา ฯ

	3
	ส่งเสริมสนับสนุนในพิธีกรรม กิจกรรมและประเพณีต่างๆของเยาวชนและประชาชนในตำบลท่าแพ

	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีต่างๆ
	เยาวชนและประชาชน
ตำบลท่าแพ  

ปีละ 1 ครั้ง
	-
	100,000
(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	สร้างความสามัคคีภายในชุมชน
	ส่วนการศึกษา ฯ

	4
	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่เยาวชน ผู้นำศาสนาหรือคณะกรรมการประจำมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	เพื่อพัฒนาความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่นำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในชุมชน
	เยาวชน ผู้นำศาสนาหรือคณะกรรมการมัสยิดประจำมัสยิดในตำบล
ท่าแพ
จำนวน   150   คน
	-
	150,000
(งบ อปท.)

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่มาปฏิบัติและเผยแพร่ในชุมชนตนเอง
	ส่วนการศึกษา ฯ


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   2  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัด

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และ การท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 การส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	อบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพและ
อาชีพเสริมแก่เยาวชน   ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มแรงงานต่างๆ
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจมีความรู้ในด้านวิชาชีพมากขึ้น
	เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีความสนใจ
	-
	10,000
(งบ อปท.)

	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	2
	อบรมและพัฒนาศักยภาพแก่
กลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อจัดกิจกรรม ให้ความรู้
การประกอบอาชีพต่างๆ
	กลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในตำบลท่าแพ
	100,000

(งบ อปท.)

	
	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดโครงการ
	กลุ่มอาชีพต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	3
	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและแก็สชีวภาพ
	ประชาชนมีความรู้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

	ประชาชนในตำบล
ท่าแพ
	-
	100,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 



5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และ การท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 การส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	พัฒนาศักยภาพกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลท่าแพ
	เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและภาวะผู้นำทางการเกษตร
	คณะกรรมการ ศบ.กต. จำนวน  16  คน
	-
	50,000

(งบ อปท.)

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ได้รับความรู้ความสามารถและภาวะผู้นำทางการเกษตรมากขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	5

	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรในตำบลท่าแพ
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
กลุ่มเกษตรมีวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นแก่เกษตรกร
	กลุ่มอาชีพเสริมและกลุ่มเกษตรกร
เช่น เครื่องบดพริกแกง
ฯลฯ
	200,000

(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	6
	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
	กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก
	-
	50,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	7

	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
	เพื่อจัดกิจกรรม ให้ความรู้
การประกอบอาชีพต่างๆ
	กลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในตำบลท่าแพ
	100,000

(งบ อปท.)

	
	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดโครงการ
	กลุ่มอาชีพต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม 



5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และ การท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 การส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	8
	ติดตั้งระบบไฟฟ้า และท่อส่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร
	เพื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตร
	ระบบไฟฟ้า และท่อส่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร
	-
	500,000
(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรและปลูกพืชหลังฤดู
เก็บเกี่ยว
	กองช่าง


	9

	ศูนย์สาธิตการตลาด ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตำบลท่าแพ
	เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า
	ศูนย์สาธิตการตลาด
ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตำบลท่าแพ
	-
	500,000

(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาธิต ฯ
	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   2  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัด

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และ การท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.2 การส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุน
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	เศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับ
เกษตรกรมีอาชีพเสริม
	งบประมาณให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม
	100,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่ม/แห่งที่ดำเนินการส่งเสริมโครงการ
	กลุ่มอาชีพต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
	ส่วนสวัสดิการสังคม 

	2
	ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกองทุนต่าง ๆ
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกร
	เกษตรกรและ
กองทุนต่าง ๆ
	-


	100,000

(งบ อปท.)

	-


	จำนวนกลุ่ม/แห่งที่ดำเนินการส่งเสริมโครงการ
	กลุ่มวิสาหกิจและกองทุนต่างๆมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
	ส่วนสวัสดิการสังคม 


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   2  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัด

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และ การท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

5.3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
(ข้างสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ)
	เพื่อปรับปรุงให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยง
เชิงนิเวศ
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยงเชิงนิเวศในตำบล
	-
	300,000
(งบ อปท.)

	-
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท้องถิ่น
	กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  
6.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	อบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาแก่
ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
	100,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
	ส่วนการศึกษา


	2
	อบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
ครู และผู้นำท้องถิ่น
	เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ
	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ฯ และ
ผู้นำท้องถิ่น
	400,000
(งบ อปท.)
	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
	สำนักงานปลัด


	3
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก และ
พนักงานจ้างของ อบต.
	เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 
และพนักงานจ้าง
ของ อบต.
	50,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	คณะผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรและสมาชิก อบต.มีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักงานปลัด




6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  
6.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	4
	เลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
	ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

	500,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ได้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
	สำนักงานปลัด



	5
	พัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแพ
	100,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ


	6
	พัฒนาความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแพ
	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแพ
	50,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ


	7
	อบรม พัฒนาทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศแก่ครูผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการภาษาต่างประเทศแก่
ครูผู้ดูแลเด็ก 
	ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแพ
	20,000
(งบ อปท.)

	-

	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ครูผู้ดูแลเด็ก
มีความรู้ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
	ส่วนการศึกษา ฯ



6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  
6.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	8
	การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และสามารถจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
	บุคลากรท้องถิ่น
	50,000
(งบ อปท.)
	-
	-
	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
	บุคลากรท้องถิ่นมีความเข้าใจและปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น
	ส่วนการคลัง

	9
	สนับสนุนงบประมาณแก่
ศูนย์อำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ  (อบต.แป-ระ)
	เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้มีมาตรฐาน
	ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ

	21,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ
	ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้มีมาตรฐาน
	อบต.แป-ระ
ส่วนการคลัง


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  
6.2 การพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(โน้ตบุ๊ค)

	เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	30,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
	การปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม

	2
	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
(เครื่องเอกสารขนาดเล็ก)
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน  เช่น   
เครื่องถ่ายเอกสาร
 ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ   ฯลฯ
	50,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
	การปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	ส่วนสวัสดิการสังคม

	3
	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป ของ อบต.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	รถกระเช้าไฟฟ้า
จำนวน  1  คัน

	1,000,000

(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดทำจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
	การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
	กองช่าง


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  
6.3 การพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
	เพื่อให้ประชาชนทราบระยะเวลาในการยื่นเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
	30,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนมาชำระภาษีมากยิ่งขึ้น
	ส่วนการคลัง

	2
	อบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษีได้สะดวกและง่ายขึ้น
	ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ทุกคน

	10,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้ง/แห่งที่ดำเนินการจัดทำโครงการ
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี
	ส่วนการคลัง

	3
	จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และบริหารทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุด
	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตพื้นที่ ตำบลท่าแพ
จำนวน 
มากกว่า 1,000 แปลง
	200,000
(งบ อปท.)

	-
	-
	จำนวนแปลง
ที่ต้องการดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
	สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพความสามารถในการจัดเก็บรายได้และบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด
	ส่วนการคลัง


	4
	อบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
	เพื่อให้ตัวแทนประชาคมมีความรู้ในเรื่องของงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
	ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน
	30,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
	ตัวแทนประชาคมมีความรู้ในเรื่องของงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มากขึ้น
	ส่วนการคลัง


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  
7.1 การส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การปลูกป่าชุมชนและป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 
	เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชน
ป่าชายเลนและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น
	พื้นที่ป่าชุมชน 
ป่าชายเลน
ในเขต ตำบลท่าแพ
	50,000
(งบ อปท.)
	-
	-
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการ
	ป่าชุมชนป่าชายเลนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกและรักษาป่าชุมชน
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


	2
	ปลูกหญ้าแฝกในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ
	เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้และรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล
ให้น่าอยู่
	ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	20,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการ
	สภาพแวดล้อมพื้นที่ อปท.ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	3

	คลองสวยน้ำใส
	เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
	คลองท่าแพ
	20,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการ
	สภาพแวดล้อมพื้นที่ อปท.ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
	อบจ.สตูล
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่   1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  
7.2 การกำจัด และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	ที่
	โครงการ / กรรม
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2559
	2560
	2561
	
	
	

	1
	จัดตั้งและสนับสนุนการมีส่วนร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอย (ธนาคารขยะ)
	เพื่อนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

	การจัดตั้งธนาคารขยะ
จำนวน  1  แห่ง
	20,000
(งบ อปท.)

	-


	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ
	นำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	2
	ซื้อถังรองรับขยะในชุมชนและ
ในเขตถนนสาธารณะ
	เพื่อให้ประชาชนใน อปท. ได้มีภาชนะรองรับขยะ (ถังขยะ)
สำหรับการรักษาความสะอาดของชุมชน ได้อย่างสะดวก และถูกสุขลักษณะ
	ถังขยะชนิดมีฝาปิด
จำนวน 100 ถัง
	75,000
(งบ อปท.)

	-

	-

	จำนวนถังรองรับขยะที่ต้องการจัดซื้อ
	ประชาชนใน อปท. มีภาชนะ
รองรับขยะ
(ถังขยะ) สำหรับการรักษาความสะอาดของชุมชน ได้อย่างสะดวก และถูกสุขลักษณะ
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	3
	หาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	เพื่อกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ
	หาที่ดิน 
จำนวน 1 แปลง
	-
	500,000

(งบ อปท.)

	-


	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อที่ดิน
	ทำให้ชุมชนไม่มีขยะและมีความสะอาดน่าอยู่มากขึ้น
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

ตามกรอบการประสานที่กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
	ที่
	ชื่อโครงการ / กิจกรรม
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	2559
	2560
	2561
	รวม
	

	1
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายปลักหว้า 
(ม.4 ต.ท่าแพ) – สาย ซอย 6 (ม.4 ต.ควนกาหลง)
	-
	3,000,000


	-
	3,000,000


	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

	2
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางสายคลองน้ำเค็ม –

บ้านสายควน (สายท่าโต๊ด  ม.7)
	-
	-
	2,500,000


	2,500,000


	ทางหลวงชนบท
จังหวัดสตูล

	3
	ก่อสร้างห้องอำนวยการและอัฒจรรย์ของสนามกีฬากลางประจำตำบลท่าแพ
	-
	-
	3,000,000


	3,000,000


	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

	4
	ขุดลอกแหล่งน้ำขนาดใหญ่และก่อสร้างอาคารประตูน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ของ ต.ท่าแพ
	-
	-
	5,000,000
	5,000,000
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	5
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
(ข้างสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ)
	-
	5,000,000
	-
	5,000,000
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

	รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ
	-
	8,000,000
	10,500,000
	18,500,000
	



ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	1) ยุทธศาสตร์สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    และโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน  
      ทางเท้า  ท่อเหลี่ยม  ท่อระบายน้ำ 
      ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคารอเนกประสงค์
  1.2 การขยายเขตและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ  
       ระบบจราจร  โทรศัพท์  และการสื่อสารใน 
       ตำบลให้ทั่วถึง
  1.3 การ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต   ดูแล
       ระบบประปาหมู่บ้าน และพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อ
     การอุปโภคบริโภคและขุดลอกคลองเพื่อ 
     การเกษตร
1.4 การผังเมือง และ  การควบคุมอาคาร
  1.5 การก่อสร้าง  ปรับปรุง และ ซ่อมแซม     
        สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
        อาคารต่าง ๆ ของ   อบต.
	37
5
2
2
6

	11,893,600
2,150,000
1,200,000
250,000
1,100,000
	28
-
4
-
1

	12,950,000
-
3,800,000
-
3,000,000
	7
-
-
-
-

	3,758,000
-
-
-
-
	57
5
6
2
7

	28,601,600
2,150,000
5,000,000
250,000
4,100,000

	รวม
	37
	16,593,600
	33
	19,750,000
	7
	3,758,000
	77
	40,101,600


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   ของประชาชน
  2.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
       ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
  2.2 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน     
       ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และ
       ผู้ป่วยเอดส์
2.3 การพัฒนา ส่งเสริมงานสาธารณสุขและ
    สุขภาพอนามัย
2.4 การพัฒนา และสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
    กีฬาและนันทนาการ

	12
17
8
10
	3,250,000
7,735,000

435,000
1,150,000
	2
-
-
10

	130,000
-
-
10,200,000
	-
-
-
-

	-
-
-
-
	14
17
8
20

	3,380,000
7,735,000

520,000

11,350,000

	รวม
	47
	12,570,000
	12
	10,330,000
	-
	-
	59
	22,900,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 
    ชุมชน หรือสังคมและการรักษาความสงบ
    เรียบร้อย 

  3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความ 
       ปลอดภัย พร้อม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
  3.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง
     ถนน
3.4 การช่วยเหลือ บรรเทาผู้ประสบสาธารณภัย
  3.5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองพร้อมส่งเสริมการ
       ปกครองระบอบประชาธิปไตย
	1
4
1
4
4
	30,000

230,000

50,000

800,000

150,000
	-
2
-
-
1
	-

80,000
-
-

20,000
	-
-
-
-
-
	-

-

-
-

-
	1
6
1
4
5
	30,000

310,000

50,000

800,000

170,000

	รวม
	14
	1,260,000
	3
	100,000
	-
	-
	17
	1,360,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	 4) ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
    จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
       จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  4.2 การส่งเสริม ทำนุบำรุง ศาสนา และ
       กิจกรรมศาสนา

	7
2
	430,000

200,000
	1
2
	300,000

250,000
	-

-
	-

-
	8

4
	730,000

450,000

	รวม
	9
	630,000
	3
	550,000
	-
	-
	12
	1,180,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
   การท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       5.1 การส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ
       5.2 การส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุน
       5.3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	3

1

-
	400,000

100,000

-
	6
1

1
	1,210,000

100,000

300,000
	-

-

-
	-

-

-
	9
2

1
	1,610,000

200,000

300,000

	รวม
	4
	500,000
	8
	1,610,000
	-
	-
	12
	2,110,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
       6.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อ
            เพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
       6.2 การพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการ
            ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง            
       6.3 การพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
            การปฏิบัติงาน ภายในองค์กร
	9

3
4
	1,291,000

1,080,000

270,000


	
	
	
	
	9

3
4
	1,291,000

1,080,000

270,000



	รวม
	16
	2,641,000
	-
	-
	-
	-
	16
	2,641,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี พ.ศ.2559
	ปี พ.ศ.2560
	ปี พ.ศ.2561
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ 
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
 (บาท)

	7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้าน
   การ   บริหาร จัดการและการอนุรักษ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       7.1 การส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       7.2 การกำจัดและจัดการขยะมูลฝอยและ
            สิ่งปฏิกูล           

	3
2
	90,000
95,000
	-
1
	-
500,000
	-
-
	-
-
	3
3
	90,000
595,000

	รวม
	5
	185,000
	1
	500,000
	-
	-
	6
	685,000

	รวมทั้งสิ้น
	132
	34,379,600
	60
	32,840,000
	7
	3,758,000
	199
	70,977,600


ส่วนที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ โดยคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 บท ได้แก่ 
บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระเบียบวิธีการกรอบแนวคิด และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เนื่องจากแผนพัฒนาฯ เป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการ พัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลท่าแพที่มีต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 
1. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
2. ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าแพ 
3. ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอฝ่าย บริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
4. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ) ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนา ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
บทที่ 2 กล่าวถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปด้วย 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 
2. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 
3. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 
4. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
5. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
บทที่ 3 กล่าวถึงวิธีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ในภาพรวมในประเด็นแต่ละ ยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้ 
แบบที่ ๑ : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
แบบที่ ๒ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
แบบที่ ๓/๑ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ภาคผนวก
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร





ยุทธศาสตร์


การพัฒนาจังหวัดสตูล





พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน





การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมลค่าสินค้าเกษตร





การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน








2.1 กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zoning) และนำทรัพยากรทางการเกษตรไปใช้พัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 


2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการความรู้/เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 


2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 


2.4 ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล 


2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้การเกษตร


2.6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของพื้นที่


2.7 พัฒนาช่องทางการจ้าหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร





3.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 


3.2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 


3.3 พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส 


3.4 พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 


3.5 ส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาแรงงานสู่ มาตรฐานสากล 


3.6 การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย และอปท. ในการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 


3.7 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม








ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ





ยุทธศาสตร์


การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 





ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย





ยุทธศาสตร์


การเกษตรยั่งยืน





ยุทธศาสตร์


การท่องเที่ยว 


เชิงนิเวศและการท่องเที่ยวประทับใจ





ยุทธศาสตร์


การพัฒนาของ อปท.


ในเขตจังหวัดสตูล





ยุทธศาสตร์


การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น





ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล





ยุทธศาสตร์


เมืองสงบสุข





ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี





ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น





ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม





ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน








ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน





ด้านการบริหาร


จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


และ สิ่งแวดล้อม





ด้านประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น








ด้านการจัด


ระเบียบ ชุมชนหรือสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย


    





ด้านการวางแผน


ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม


และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง





ด้านการส่งเสริม


ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี


และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น





ยุทธศาสตร์


การพัฒนา อบต.ท่าแพ








แนวทางการพัฒนา





4.1 การส่งเสริม  อนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น


4.2 การส่งเสริม ทำนุบำรุง ด้านศาสนา และ กิจกรรมทางศาสนา  





6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน


6.2 การพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ


6.3 งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร





5.1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ


5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน


5.3 การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ





7.1 งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


7.2 งานกำจัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล








3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน


3.2 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด


3.3 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน


3.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  ผู้ประสบสาธารณภัย


3.5 แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น  พร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย





2.1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา 


2.2 การสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ 


คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์


2.3 การพัฒนา ส่งเสริมงานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย


2.4 การพัฒนา และสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ





    1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม   ถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อเหลี่ยม  


ท่อระบายน้ำ  


ป้ายประชาสัมพันธ์     อาคารอเนกประสงค์


 1.2 การขยายเขตและซ่อมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะ ระบบจราจร  โทรศัพท์และการสื่อสาร   ในตำบลให้ทั่วถึง


1.3 การ ปรับปรุง อมแซม ขยายเขต    ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนา  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและ ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร


1.4 ด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร


1.5 การก่อสร้างปรับปรุง และ ซ่อมแซม สำนักงาน และอาคารต่าง ๆของอบต.





แบบ ผ.01





แบบ ผ.02





แบบ ผ.03








4.1 พัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคในเส้นทางการท่องเที่ยว 


4.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดใกล้เคียง 


4.3 ส่งเสริมการขนส่งทางบกทางทะเลให้ได้มาตรฐาน ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (รัฐเปอร์ลิส ,มาเลเซีย,สิงค์โปร์,อินโดนีเซีย)








1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน 


1.2 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 


1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ 


1.4 กำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 


1.5 ส่งเสริมกิจกรรม การตลาด และประชาสัมพันธ์ สู่ระดับนานาชาติ 


1.6 ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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